U z n e s e n i e

Z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gáň zo dňa 30.1.2014

Uznesenie č. 270/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,

A.  b e r i e   na vedomie

Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Gáň ku dňu 30.1.2014

B.  s c h v a ľ u j e

ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.:

214/2013

225/2013

257/2013

258/2013

259/2013

260/2013

261/2013

262/2013

263/2013

264/2013

265/2013

266/2013

267/2013

269/2013

ponechať v sledovaní úlohy schválené uznesením č.:

36/2011			- úloha trvalá

70/2011			- úloha trvalá

73/2011			- termín – najbližšie zasadnutie OZ

93/2011			- úloha trvalá

101/2012			- úloha trvalá

139/2012			- termín – do prevzatia a skolaudovania diela

149/2012			- termín – najbližšie zasadnutie OZ

187/2012			- úloha trvalá

221/2013			- termín – najbližšie zasadnutie OZ

222/2013			- termín – najbližšie zasadnutie OZ

268/2013			- termín – najbližšie zasadnutie OZ

Prítomní 7/7

Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Ing. Kivarothová, Ing. Jankovič, Ing. Rakický, Mgr. Jarošová, Ing. Lipovský, Holčeková

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

Uznesenie č. 271/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,

Vychádzajúc so Správy hlavnej kontrolórky obce z kontroly čerpania výdavkov z rozpočtu obce Gáň súvisiacich s investičnou akciou „Budovanie multifunkčného ihriska v obci Gáň“ zo dňa 30.10.2013 a zo Znaleckého posudku č. 17/2013 zo dňa 11.7.2013 v znení jeho doplnku č. 1 /znalecký úkon č. 30/2013 zo dňa 11.12.2013 vypracovaného Ústavom súdneho znalectva Stavebnej fakulty, STU Bratislava k stavu multifunkčného ihriska v obci Gáň

- Konštatuje, že

- Pri výstavbe multifunkčného ihriska prišlo k porušeniu zmluvných podmienok a dielo nebolo realizované v súlade s projektovou dokumentáciou,

- Nedodržaním projektovej dokumentácie dielo vykazuje vady brániace skolaudovaniu a prevzatiu diela

- Zo strany obce došlo k úhrade čiastkových faktúr v celkovej výške 77.406,10 €, ktorých úhradu odsúhlasila starostka obce bez súpisu vykonaných prác a bez preberacieho protokolu.

Na základe vyššie uvedeného Obecné zastupiteľstvo obce Gáň

- Vyjadruje n e s p o k o j n o s ť

- S konaním starostky obce vo veci nedôslednej kontroly zmluvných podmienok a uzavretých zmlúv

- S nečinnosťou starostky obce vo veci obhajoby práv a právom chránených záujmov obce (zabezpečenie vybudovania multifunkčného ihriska zhotoviteľom v súlade so zmluvou o dielo)

- Ž i a d a  starostku obce

- Spracovať písomnú správu o postupoch a konaní obce vo veci riešenia problému vzniknutého pri výstavbe multifunkčného ihriska. Túto informáciu spracovať za obdobie august 2012- január 2014. Žiadame o preukazné podloženie podniknutých krokov (písomná komunikácia so zúčastnenými, zápisy z rokovaní...), ktoré budú súčasťou prílohy spracovanej správy.

Termín: do 20.2.2014

- Zabezpečiť postupy spejúce ku kolaudácii diela, zaviazať zhotoviteľa vybudovať multifunkčné ihrisko v súlade s projektovou dokumentáciou.

Termín: do 20.2.2014

Prítomní 7/7

Za prijatie uznesenia hlasovali: Ing. Lipovský, Ing. Rakický, Mgr. Baloghová, Mgr. Jarošová, Ing. Kivarothová, Holčeková

Proti prijatiu uznesenia hlasoval: Ing. Jankovič

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

Takto naformulované uznesenie nepodpisujem, nakoľko nesúhlasím s vyjadrením, že starostka obce je v danej veci nečinná, vzhľadom k tomu, že kvôli riešeniu problému sa uskutočnilo viacero sedení a vo veci sa stále koná a rokuje. Aj napriek nepodpísaniu uznesenia správu o postupoch a konaní v predmetnej veci spracujem.

Uznesenie č. 272/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,

N e s c h v a ľ u j e

Rozpočet obce Gáň vrátane programov a podprogramov na rok 2014, kde príjmy predstavujú finančný objem 577793 € a výdavky 577793 €.

Prítomní 7/7

Za prijatie uznesenia hlasovali: 0

Proti prijatiu uznesenia hlasovali: Ing. Jankovič, Ing. Lipovský

Zdržal sa hlasovania: Ing. Kivarothová, Mgr. Baloghová, Mgr. Jarošová, Ing. Rakický, Holčeková

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

Uznesenie č. 273/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,

S ú h l a s í

S uzatvorením audítorskej zmluvy na výkon auditu ročnej uzávierky obce Gáň za rok 2013 vo výške 900 €, medzi obcou Gáň a Ing. Mariánom Péterim.

Prítomní 7/7

Za prijatie uznesenia hlasovali: Ing. Rakický,  Mgr. Jarošová, Ing. Kivarothová, Holčeková, Ing. Jankovič, Ing. Lipovský

Zdržali sa hlasovania: Mgr. Baloghová

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

Uznesenie č. 274/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,

V súvislosti s návrhom rozpočtu na roky 2014-2016

žiada starostku obce

spracovať v časti Kapitálových výdavkov na základe rozpočtovej klasifikácie časový, vecný a finančný rozpočet investičných akcií obce na rok 2014 /harmonogram od prípravy až po realizáciu, podrobný popis a rozsah zámeru, predpokladané finančné krytie, pripravenosť obce/

Zodpovedný: Mgr. Jarošová – budovanie chodníkov T: 7.2.2014

Ing. Lipovský – dobudovanie volejbalového ihriska  T: 7.2.2014

Starostka – multifunkčné ihrisko

Termín: 20.2.2014

Prítomní 7/7

Za prijatie uznesenia hlasovali: Ing. Rakický, Mgr. Baloghová, Mgr. Jarošová, Ing. Kivarothová, Holčeková, Ing. Lipovský

Zdržal sa hlasovania: Ing. Jankovič

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce